Comune di Istrana                                                                            	   Provincia di Treviso

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

“PRIMO VOLO” DI ISTRANA

Contratto d’incarico professionale per l’affidamento del servizio di progettazione con facoltà di estensione dell’incarico alla fase esecutiva CIG: A03A1DFB69

Addì …  del mese di ………… dell’anno 2023, sono convenuti:

per il Comune di Istrana, il geometra Olivo Morao, il quale interviene nella stipula del presente atto nella sua veste e qualifica di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 5 Area Lavori Pubblici - Manutenzione, agendo in quanto appresso in esecuzione del decreto sindacale n 3 del 28.12.2021, d’ora in avanti nella presente convenzione denominato “Comune” ;

professionista ……… con sede in ……………. (TV), ……….., iscritto all’Ordine degli Ingegneri di ………… al n. …….. nonchè legale rappresentante dello studio SINPRO SRL con sede in Vigonovo (VE) via dell’Artigianato, 20 d’ora in avanti nella presente convenzione denominato “soggetto incaricato”.

Premesso che:

- Con delibera di GC n. 37 del 28.04.2021, il Comune ha approvato un progetto di FTE che prevede la straordinaria manutenzione dell’edificio ospitante la scuola dell’infanzia “Primo Volo” con sede a Villanova di Istrana. L’edificio è stato oggetto anche di verifica di vulnerabilità sismica.

- Il soggetto incaricato dichiara di aver già ricevuto la documentazione in merito da parte del Comune;

- In base alla normativa relativa alla prevenzione incendi gli asili nido ospitanti più di 30 persone sono assoggettati ad adeguamento secondo le scadenze temporali di cui al DM 16.07.2016 e successive i.e m.;

- Il Comune, avendo la necessità di aggiornare il progetto di FTE in relazione ai costi che nel frattempo sono sensibilmente aumentati, intende eseguire la progettazione definitiva al fine di quantificare esattamente gli interventi per un primo stralcio relativo all’adeguamento alla prevenzione incendi. Ciò anche in base alla normativa valevole solo sino al 31.12.2023, valutati inoltre i contenuti di cui alla Corte dei Conti - Sezione Lombardia - deliberazione n. 270/2021, in pendenza della copertura finanziaria dei lavori da eseguire;

- È stata effettuata una procedura nel portale MEPA per l’affidamento dell’incarico in oggetto con RDO n. ……

- l’Ing. …………………. in sede di offerta economica ha dichiarato la non incompatibilità per l’incarico in oggetto;

- con determinazione n. …. in data ….. è stato impegnato l’importo complessivo di € …………. + c.i. 4% ed IVA per l’incarico di collaudo in corso d’opera statico e tecnico amministrativo dei lavori in oggetto;

ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Il COMUNE affida al soggetto incaricato Ing. …………… dello studio SINPRO srl che accetta, il servizio di progettazione della straordinaria manutenzione della scuola dell’infanzia “primo Volo”.

La progettazione definitiva dovrà essere sviluppata tenendo presente in primis della necessità di adeguare l’edificio alle normative antincendio. Le fasi successive (progettazione esecutiva, coordinamento e direzione lavori) sono opzionali e saranno oggetto di eventuale successiva estensione con determinazione del Responsabile di Servizio, di cui l’incaricato si impegna sin d’ora ad accettare le condizioni stabilite nel presente contratto.

Le prestazioni professionali richieste sono riportate dettagliatamente nella parcella calcolata ai sensi del DM 17/06/2016, e possono sintetizzarsi come segue:

| DM 17-06-2016 – progettazione definitivo |
| --- |
| oggetto | categoria | lavori PFTE | Prestazioni richieste | importo prestazioni | spese | totale |
| opere edili | E 08 | 141.000,00 | QbII.02 QbII.05 QbII.17 QbII.18 QbII.20 QbII.23 | 7.532,86 | 1.883,21 | 9.416,07 |
| strutture | S 03 | 208.000,00 |  | 14.055,72 | 3.513,93 | 17.569,65 |
| impianti elettrici | IA 04 | 30.000,00 |  | 2.918,26 | 729,56 | 3.647,82 |
| totale |  | 3.098.813,33 |  | 24.506,84 | 6.126,70 | 30.633,54 |

| DM 17-06-2016 - progettazione esecutivo + coord progettazione |
| --- |
| oggetto | categoria | lavori PFTE | Prestazioni richieste | importo prestazioni | spese | totale |
| opere edili | E 08 | 141.000,00 | QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.04 QbIII.05 QbIII.06 QbIII.07 | 6.434,31 | 1.608,58 | 8.042,89 |
| strutture | S 03 | 208.000,00 |  | 9.198,23 | 2.299,56 | 11.497,79 |
| impianti elettrici | IA 04 | 30.000,00 |  | 3.217,57 | 804,39 | 4.021,96 |
| totale |  | 3.098.813,33 |  | 18.850,11 | 4.712,53 | 23.562,64 |
| DM 17-06-2016 – direzione lavori + coord progettazione |
| oggetto | categoria | lavori PFTE | Prestazioni richieste | importo prestazioni | spese | totale |
| opere edili | E 08 | 141.000,00 | Qcl.01 Qcl.02 Qcl.03 Qcl.09a Qcl.11 Qcl.12 | 11.299,28 | 2.824,82 | 14.124,10 |
| strutture | S 03 | 208.000,00 |  | 15.916,04 | 3.979,01 | 19.895,05 |
| impianti elettrici | IA 04 | 30.000,00 |  | 5.275,31 | 1.318,83 | 6.594,14 |
| totale |  | 3.098.813,33 |  | 32.490,63 | 8.122,66 | 40.613,29 |

Il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di estendere e/o modificare l’incarico per interventi di adeguamento ulteriori, nei limiti dell’importo di € 140.000;

ART. 2 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO

Nell’esercizio dell’incarico il soggetto incaricato dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge.

Il soggetto incaricato svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive formalmente manifestate dall’amministrazione comunale e dal RUP.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dall'Amministrazione.

In mancanza di tale autorizzazione, l'incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi all'espletamento dell'incarico od all'esecuzione dei lavori.

ART. 3 – PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Contenuto nell’importo di contratto sarà a carico del soggetto incaricato quanto segue:

- la progettazione sarà sviluppata ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, incluso il controllo dei rilievi dei manufatti esistenti;

- controllo dei grafici consegnati ed eventuale integrazione del rilievo dell’esistente;

- le modifiche richieste alla progettazione in sede di verifica e validazione del progetto;

- la direzione lavori;

- il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione;

- il piano di manutenzione dell’opera;

- la tenuta di tutti i documenti amministrativi e contabili previsti per legge (giornale lavori);

- la contabilità e la liquidazione dei lavori;

- le prestazioni derivanti da eventuali riserve formulate dall’appaltatore;

- la assistenza per eventuali prove;

- il certificato di regolare esecuzione (in alternativa in caso di riserve, l’assistenza alle operazioni di collaudo tecnico amministrativo);

- il controllo e la approvazione degli as-built dell’impresa prima della consegna al comune (in formato digitale sia .dwg che .pdf);

- la acquisizione e la consegna all’Amministrazione delle certificazioni dei materiali, i libretti di manutenzione e d’uso, i certificati di conformità degli impianti e delle apparecchiature installate, la documentazione fotografica, il tutto in formato digitale

ART. 4 – CONTENUTI SPECIFICI DEL SERVIZIO

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in una copia cartacea. Tutti gli elaborati progettuali devono essere trasmessi anche su supporto informatico su formato .pdf .dwg .doc .xls.

Il direttore dei lavori assume:

- la responsabilità in merito alla esecuzione a regola d'arte ed in conformità al progetto dei lavori, oltre che al rispetto del contratto da parte dell’appaltatore;

- la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, se costituito, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

- la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche che dovranno essere secondo norma e secondo quanto contrattualmente stabilito.

Il direttore dei lavori dovrà verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Il coordinatore per l’esecuzione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e Coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

- adeguare il Piano di sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- trasmettere al responsabile dei lavori un rapporto mensile (via mail) attestante i sopralluoghi effettuati e l’andamento del cantiere sotto il profilo della sicurezza;

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano proponendo nel caso la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a:

- dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni delle Imprese interessate;

ART. 5 - RAPPORTI TRA IL COMUNE E IL SOGGETTO INCARICATO

Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato di mantenere costanti rapporti con il soggetto incaricato per gli aspetti tecnici.

Il COMUNE si impegna, tramite i suoi tecnici, ad assicurare al soggetto incaricato adeguata collaborazione e a garantire la supervisione sull’intero iter, oltre a fornire tutte le informazioni tecniche in suo possesso e tutto il materiale documentale disponibile necessario allo svolgimento dell’incarico. Il soggetto incaricato si impegna a fornire ogni chiarimento tecnico che si rendesse necessario nel corso dell’istruttoria del progetto presso il COMUNE e presso i competenti organi preposti al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 6 - TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto incaricato si obbliga a predisporre e consegnare il progetto definitivo entro e non oltre 75 gg dalla sottoscrizione, per la acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, ed antro ulteriori 15 gg per il completamento dello stesso per l’approvazione in giunta;

45 gg dalla approvazione del definitivo per la consegna di tutti gli elaborati validabili per l’approvazione dell’esecutivo.

Nota bene:

- è previsto almeno uno step intermedio di presentazione della progettazione alla amministrazione ed al RUP, prima della consegna del progetto nella versione finale e completa da approvare;

- il soggetto provvederà su richiesta, all’adeguamento degli elaborati durante la fase di verifica del progetto entro 7 gg e sottoscriverà il verbale di validazione del progetto entro 2 gg dalla richiesta del RUP;

Per la fase di esecuzione dell’opera, il soggetto incaricato dovrà intervenire nei termini di legge per le scritture contabili e per tutti gli adempimenti di legge, per concludere i lavori e l’iter burocratico nei termini di legge.

ART. 7 – MODALITA’ DI CALCOLO DEI COMPENSI E PAGAMENTI

Gli onorari e spese dovuti per le prestazioni richieste sono stabiliti in €. ….. per la progettazione definitiva (escluso contributo integrativo e IVA), come da offerta formulata. L’importo dovuto sarà liquidato tenendo conto delle categorie, importi e prestazioni facendo riferimento al DM 17.06.2016 con lo sconto offerto in sede di gara pari al .. %.

Le successive fasi qualora affidate, saranno oggetto di tariffazione secondo il DM 17.06.2016 con lo sconto offerto in sede di gara pari al .. %.

Il pagamento verrà corrisposto a saldo per ogni fase, ovvero in rapporto alla suddivisione tariffaria:

- i progetti entro 30 gg dalla verifica degli stessi;

- la fase della direzione lavori entro 30 gg dalla approvazione del CRE.

ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso che il soggetto incaricato, per motivi non giustificati non rispetti i termini di cui al precedente art. 6, il COMUNE si riserva la facoltà di applicare una penale, nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo comporti il superamento del 10% dell’importo di progettazione, con deliberazione motivata, stabilirà la revoca dell’incarico. In tal caso al soggetto incaricato spetteranno solamente i compensi per le prestazioni effettuate fino alla data della disposizione di revoca, decurtati della penale maturata e i danni che la Amministrazione ha subito.

Nel caso invece in cui il COMUNE ritardi nei pagamenti al soggetto incaricato dovranno essere riconosciuti gli interessi di legge.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione ed in genere a tutte quelle non definite in via amministrativa saranno, devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello del Tribunale di Treviso.

In pendenza del giudizio arbitrale la società non è sollevata da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 10 - REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare verrà registrato in caso d’uso qualora una delle due parti lo richieda. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente medesimo.

ART. 11 - OSSERVANZA CODICI DI COMPORTAMENTO

Il soggetto incaricato dichiara di non trovarsi per l’espletamento del presente incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

In particolare la validità del rapporto contrattuale è subordinato al rispetto della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Il soggetto e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per tutta la durata del contratto, sono obbligati ad osservare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Istrana approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 30.12.2013, che formano parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati.

La violazione di tali disposizioni potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Istrana verificata la violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modificazioni.

Il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sono motivo di risoluzione del contratto;

I pagamenti avverranno con versamento su CC bancario presso  ……… cod. IBAN …..

Il professionista si impegna a:

- comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;

- dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltante/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante, sulla/e fattura/e emessa/e per la fornitura / il servizio in oggetto.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. mm.ii., il trattamento dei dati personali è finalizzato all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Istrana, che lo effettuerà, nei limiti necessari a perseguire la sopra citata finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di dati personali“;

ART. 14 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

L'incaricato dichiara di essere assicurato con polizza di responsabilità civile n. …… della compagnia … Agenzia di ….

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

In merito al presente contratto si dà atto che agli atti del comune sono depositati:

- Certificazione attestante regolarità contributiva;

- Copia rinnovo polizza RC professionale

- Copia abilitazione al coordinamento per la sicurezza

Per tutto quanto non esplicitamente specificato nel presente disciplinare, si fa riferimento alla Tariffa Professionale vigente.

| Il presente contratto viene firmato digitalmente dalle parti, ai sensi della normativa vigente. Il soggetto incaricato …………………… | Il Responsabile dell’area Lavori pubblici manutenzioni Geometra Olivo MORAO |
| --- | --- |